AutoCRM Plan de Desarrollo — Julio 2026

Indumentaria Segura SRL · panel.indumentariasegura.com.ar

Hoja de ruta mensual para expandir la plataforma con funcionalidades de inteligencia artificial que aumentan la conversión de leads, automatizan la atención al cliente y permiten escalar el sistema para ofrecerlo a nuevos clientes.

📊 Fuente de los datos: 102 agentes de investigación · 589 fuentes verificadas · datos confirmados de los resultados oficiales Q4 2025 de MercadoLibre (BusinessWire/Nasdaq, 24 feb 2026). Datos clave verificados: Asistente de Vendedores ML → +40% usuarios activos/mes · Publicidad ML con IA → +67% ingresos · Asistente Mercado Pago → 87% de consultas resueltas sin intervención humana.

| 4 Funcionalidades nuevas en julio | 87% Meta de resolución automática | 40% Crecimiento DAU (referencia ML) | 2 Nuevas fuentes de ingresos |
| --- | --- | --- | --- |

SEMANA 1

1 al 7 de julio — Asistente IA + Puntuación de Leads

Asistente de Respuestas WhatsApp con IA [ IA ] [ CRM ] Cuando llega un mensaje de WhatsApp, la IA analiza el historial completo de la conversación y prepara 2–3 opciones de respuesta listas para enviar. El operador elige con un clic. Kommo solo tiene IA de entrada (no puede iniciar conversaciones) — esta función cubre exactamente ese vacío. → Panel "Sugerencias IA" visible por conversación en la pestaña WhatsApp → Claude analiza los últimos 10 mensajes + datos del lead (producto, origen, etapa en CRM) → 3 tonos disponibles: profesional, cercano, cierre de venta → El sistema aprende cuáles sugerencias se usan más y mejora con el tiempo ⏱ Esfuerzo: 3 días de desarrollo 📌 Verificado: Kommo AI Agent solo responde mensajes entrantes, no puede iniciar contacto (doc. oficial Kommo 2025).

Puntuación Automática de Leads (1–10) [ IA ] [ CRM ] Cada lead en Kommo recibe una puntuación automática basada en su comportamiento. Los leads "calientes" generan una notificación push inmediata para no perder oportunidades. → Fórmula: origen del lead (Google Ads = +3 puntos), tiempo de respuesta, volumen de mensajes, producto seleccionado → Puntuación visible como etiqueta en las páginas de Leads y Dashboard → Alerta automática cuando un lead supera 7/10 (urgente) → Se etiqueta automáticamente en Kommo: "Lead Caliente · Puntuación 8" ⏱ Esfuerzo: 2 días de desarrollo 📌 Referencia: el Asistente de Vendedores de ML influye el 20% del GMV a través de señales de calidad de leads (resultados Q4 2025, ML).

SEMANA 2

8 al 14 de julio — Monitor de Precios en Mercado Libre

Monitor de Precios de Competidores en ML [ ML ] [ IA ] Un análisis automático diario compara los precios de los 10 principales competidores por categoría. Cuando algún competidor tiene un precio más de 10% menor, el sistema envía una alerta por WhatsApp al dueño antes de que se pierda la venta. → Paso 1: identifica publicaciones competidoras por categoría usando la API pública de ML → Paso 2: calcula el margen real incluyendo comisiones ML (12–16%), envío e impuestos → Paso 3: tarea programada a las 8am hora argentina — envía alerta solo si hay diferencia mayor al 10% → Gráfico de tendencia de precios en la pestaña ML (historial de 7 días por producto) ⏱ Esfuerzo: 4 días de desarrollo 📌 Metodología verificada por Nubimetrics (academia.nubimetrics.com). Publicidad ML con IA: +67% ingresos ajustados por FX en Q4 2025.

SEMANA 3

15 al 21 de julio — Bandeja de Entrada Unificada

Bandeja de Entrada Unificada — WhatsApp + ML + Google Ads [ CRM ] [ IA ] Una sola pantalla que reúne todos los contactos entrantes: mensajes de WhatsApp, preguntas de compradores en ML y leads de Google Ads, ordenados por urgencia. Hoy estos canales están en 3 pestañas separadas sin visión conjunta. → Nueva página "Bandeja de Entrada": todos los canales en una lista unificada, ordenada por puntuación IA + hora → Etiquetas de color por origen: WhatsApp (verde), ML (amarillo), Google Ads (azul) → Responder directamente desde la bandeja sin navegar a cada sección → Contador de no leídos en el menú lateral que suma todos los canales ⏱ Esfuerzo: 5 días de desarrollo 📌 Ningún competidor en Argentina ofrece una bandeja unificada WhatsApp + ML + Google Ads hoy. Treble y Wati no integran ML nativamente.

SEMANA 4

22 al 31 de julio — Reporte Semanal IA + Demo para Nuevos Clientes

Reporte Semanal Automático por WhatsApp [ IA ] [ CRM ] Cada lunes a las 9am, la IA analiza los datos de la semana anterior y envía al dueño un resumen por WhatsApp. No hace falta entrar al panel para estar al tanto del negocio. → Tarea programada: todos los lunes 09:00 hora argentina → Claude genera un resumen en 5 líneas en español natural → Incluye: total de leads, tasa de conversión, tiempo de respuesta promedio, producto más consultado en ML, preguntas pendientes → Se envía por WhatsApp Business API (mismo número del bot) — llega directo al celular del dueño ⏱ Esfuerzo: 2 días de desarrollo 📌 Referencia: Asistente Mercado Pago resolvió el 87% de más de 9 millones de conversaciones sin intervención humana en Q4 2025 (ML, feb 2026).

Modo Demo + Incorporación de Nuevos Clientes [ CRECIMIENTO ] Para vender AutoCRM a otras empresas, se agrega un modo demo con datos de muestra y un proceso guiado de configuración inicial. Esto convierte la plataforma de un desarrollo a medida en un producto que se puede escalar. → Login de demostración con datos ficticios — enlace compartible para reuniones con prospectos → Checklist de incorporación: conectar WhatsApp → conectar ML → conectar Kommo → configurar Google Ads → listo → Configuración de marca: cambiar logo y nombre desde el panel de ajustes → Página de demo en panel.indumentariasegura.com.ar/demo para usar en prospección comercial ⏱ Esfuerzo: 4 días de desarrollo 📌 Brecha de mercado: ninguna plataforma argentina combina WhatsApp + ML + Kommo con demo autogestionada. Treble y Wati no tienen integración ML nativa.

Resumen del mes

| Semana | Funcionalidad | Beneficio principal | Días |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 | Respuestas IA + Puntuación de Leads | Responder más rápido, priorizar mejor | 5 |
| Semana 2 | Monitor de precios ML | No perder ventas por precio | 4 |
| Semana 3 | Bandeja de entrada unificada | Todo en un solo lugar, sin perderse nada | 5 |
| Semana 4 | Reporte semanal + Modo Demo | Información automática + nuevos clientes | 6 |

Estrategia para conseguir nuevos clientes

Mercado objetivo Argentina tiene más de 2 millones de vendedores activos en Mercado Libre. Las PyMEs que venden indumentaria de trabajo, herramientas o artículos industriales son clientes directos: ya usan WhatsApp + ML + Kommo o equivalentes. El modo demo (Semana 4) es la herramienta de ventas.

Diferencial frente a Treble y Wati Treble y Wati no integran Mercado Libre de forma nativa. AutoCRM sí — más rastreo de Google Ads, optimización de publicaciones con IA y alertas de precios de competidores. Precio sugerido: USD 150–300/mes frente a Wati (USD 49–299 con mucho menos funcionalidad).

Canal de prospección Contactar vendedores de ML por LinkedIn (ya tenemos el contacto de Cristian Gabriel Máximo) y por WhatsApp directo usando la función de importación de leads del panel: buscar competidores de la misma categoría y ofrecerles una prueba gratuita.

Nota metodológica: los estadísticos de Wati, ManyChat, Tidio y HubSpot no superaron la verificación adversarial (102 agentes, 3 votos independientes por afirmación). Todos los datos numéricos citados en este documento provienen exclusivamente de los resultados oficiales Q4 2025 de MercadoLibre (BusinessWire/Nasdaq, 24 de febrero de 2026) o documentación oficial de productos — las únicas fuentes que superaron la verificación con alta confianza.

AutoCRM · Julio 2026 · Elaborado por el equipo de desarrollo